技能类型与效果系统策划案 V1.0

1. 1 文档信息	1

1.1. 1.1 修改记录	1

2. 2 设计目的	1

3. 3 范围与非范围	1

3.1. 3.1 本期范围	1

3.2. 3.2 本期非范围	1

4. 4 现状与参考审查	1

4.1. 4.1 当前项目基础	1

4.2. 4.2 旧项目 Excel 的有效信息	1

4.3. 4.3 Tower 参考工程	1

5. 5 核心设计	1

5.1. 5.1 组合模型	1

5.2. 5.2 职责边界	1

6. 6 Luban 表结构方案	1

6.1. 6.1 保留并调整的表	1

6.2. 6.2 新增表与 Bean	1

6.3. 6.3 效果变体	1

7. 7 运行时架构	1

7.1. 7.1 入局编译	1

7.2. 7.2 固定 Tick 流程	1

7.3. 7.3 组件与缓冲区	1

7.4. 7.4 异常与清场	1

8. 8 兼容与迁移	1

8.1. 8.1 分阶段实施	1

8.2. 8.2 旧数据迁移原则	1

9. 9 校验与验收标准	1

9.1. 9.1 静态门禁	1

9.2. 9.2 自动化验收	1

9.3. 9.3 Unity 与人工验收	1

10. 10 风险与控制	1

11. 11 决策建议	1

本文档定义肉鸽项目技能类型、投递器、弹体、效果、触发器、状态与召唤物的配置边界和运行时职责。结论是：保留现有 `TbSkill + TbSkillCombat` 和已上线的 Projectile、Melee、TargetArea 能力，通过可组合模块扩展旧项目覆盖的 11 类技能与 35 类 Buff；不复制旧表的 `参数0～参数6` 结构，也不把技能外观、弹道、命中效果和 Buff 规则揉成一个大枚举。

本版只完成方案设计，不修改技能配置表和正式运行逻辑，不启动 Unity，不填入未经确认的伤害、概率、数量、距离或持续时间。方案确认后，严格按“表结构与数据 → Luban 生成 → 代码实现 → 自动化与人工验收”推进。

- 1 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-09-12 |
| 适用项目 | Roguelike 单机 Steam 项目 |
| 目标读者 | 制作人、战斗策划、客户端程序、测试 |
| 当前阶段 | 实现方案待确认 |
| 参考资料 | 旧项目《技能类型参数.xlsx》、当前项目 Luban 表与战斗 ECS 实现 |

  - 1.1 修改记录

| 更改时间 | 修改内容 | 旧内容 | 文档负责人 | 修改原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-12 | 建立技能类型与效果系统 V1.0 方案 | 无 | 项目组 | 在不占用 Unity 的阶段完成正式模块设计 |

- 2 设计目的

1. 用组合式配置覆盖近战、普通远程、弹射、多弹道、环形、矩阵、十字旋转、召唤、场景持续物和直线持续技能。

2. 用强类型效果替代匿名参数槽，使策划表能自解释、能生成引用、能做静态校验。

3. 保持现有三个投递类型和现有技能数据可继续运行，避免一次性重写战斗主循环。

4. 所有业务数值、资源键、概率、距离、次数和时间只来自 Luban；运行时代码不复制默认值或兜底配置。

5. 入局时把托管配置编译成固定容量的纯值模板，固定 Tick 内不查 Luban 表、不加载资源、不创建托管对象。

6. 技能逻辑与表现解耦；逻辑只产生命中、伤害、状态、召唤和表现事件，由表现层消费。

- 3 范围与非范围

  - 3.1 本期范围

- 技能静态定义与等级成长引用。

- 施法节奏、目标选择、投递方式和发射图案。

- 弹体移动、穿透、弹射、命中与销毁策略。

- 伤害、治疗、属性修改、位移、控制、护盾、触发和子技能等效果。

- Buff 的叠加、刷新、周期触发、移除与生命周期。

- 召唤单位、场景持续物和直线持续判定的配置边界。

- 配置生成、跨表引用、确定性、容量和资源所有权门禁。

  - 3.2 本期非范围

- 不制定具体技能数值和平衡曲线。

- 不设计联网同步、服务器权威、账号、广告、热更或 CDN 流程。

- 不迁入旧项目技能 ID、Buff ID 或资源 ID。

- 不在方案确认前编辑 `j_技能_SkillConfig.xlsx`、`j_技能战斗_SkillCombatConfig.xlsx` 或新增正式表。

- 不把表现 Prefab、碰撞体编辑值或运行时状态写入 ScriptableObject。

- 4 现状与参考审查

  - 4.1 当前项目基础

当前项目已经形成可运行的最小技能链路：

`TbSkill → TbSkillCombat → CombatRunDefinition 校验 → CombatSession 入局编译 → CombatTickJob 固定 Tick 执行 → Damage／Impact／Area 事件 → Rendering 播放表现`

| 现有能力 | 配置位置 | 运行时状态 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直线弹丸 | Projectile | CombatProjectile 池 | 保留并抽象为投递器与弹体定义 |
| 普通近战 | Melee | CombatUnit 攻击状态 | 保留，补攻击形状和效果组引用 |
| 目标位置范围 | TargetArea | CombatWeaponState 与 AreaEvent | 保留，演进为瞬时或持续区域 |
| 属性升级 | TbUpgradeOption.modifiers | RunAttributeModifier | 可复用操作枚举，但不能替代技能效果系统 |
| 技能表现 | TbSkill 与 TbVisualSet／TbAnimationClip | CombatVisualResources | 保留资源分层，新增事件用途而非在逻辑中直接加载 |

当前 `TbSkill` 同时承载身份、碰撞尺寸和部分表现字段，`TbSkillCombat` 承载投递类型、间隔、范围、弹速、寿命和近战前摇。这个结构适合当前三类 MVP，但若继续横向增加可空列，将快速演变为难以校验的大宽表。

  - 4.2 旧项目 Excel 的有效信息

旧表提供两类参考事实：11 种常见技能外观模式，以及 35 种曾经需要表达的 Buff／效果能力。它适合作为覆盖检查表，不适合作为新项目的直接 Schema。

| 旧技能类型 | 新系统映射 | 设计判断 |
| --- | --- | --- |
| 普通近战 | Melee 投递 + Arc／Circle 判定 + 效果组 | 目标与效果分别配置，不把“自身目标、敌方 Buff”写成类型特例 |
| 普通远程 | Projectile 投递 + Single／Burst 发射图案 | 每目标数量、间隔和弹速拆到发射图案与弹体 |
| 弹射技能 | Projectile 投递 + Chain 命中行为 | 弹射次数、搜索范围和衰减属于弹体命中行为 |
| 单行子弹发射器 | Projectile 投递 + Stream 图案 | 连发数量和间隔属于发射图案 |
| 多弹道子弹发射器 | Projectile 投递 + MultiLane／Fan 图案 | 列数、角度和间距显式命名 |
| 圆形子弹发射器 | Projectile 投递 + Radial 图案 | 发射数和角度步长由图案生成 |
| 图片子弹发射器 | Projectile 投递 + Matrix 图案 | 行列间距属于矩阵图案，图片只作为编辑辅助，不成为运行时隐式规则 |
| 十字子弹发射器 | Projectile 投递 + CrossRotating 图案 | 长度、间距和旋转速度由专用图案配置 |
| 召唤技能 | Summon 投递 + 召唤组 | 多个召唤条目使用列表，不使用重复参数对 |
| 场景技能 | PersistentArea／SceneSpawner 投递 | 场景持续物拥有独立生命周期与生成规则 |
| 直线技能 | Beam 投递 + 周期命中 | 持续时间、命中频率和穿透策略独立配置 |

旧 Buff 的 35 行可归并为八个强类型效果域：直接数值、属性修改、位移控制、护盾、生效触发、技能／弹体修饰、召唤／场景物修饰、表现覆盖。旧表中的百分比扩大倍数、布尔值编码和 `参数0～参数6` 不继承；新表字段直接声明单位、类型、引用和空值规则。

  - 4.3 Tower 参考工程

规范要求的 `Tower 参考工程的 Assets 目录` 当前不可访问，因此本版无法核对其 Battle、Skill、Buff、TableData、Generate 和 ExcelTools 的同类实现。此事实不阻断方案设计，但正式编码前应再次定向检查；如路径仍不可访问，则以当前项目的单机范围、Luban 唯一数据源、Entities 1.0、YooAsset 2.3.19、注释和测试规范为准。

- 5 核心设计

  - 5.1 组合模型

一个技能不再等同于一个“技能类型”。完整技能由五段组合：

`技能身份 → 施法与目标 → 投递器／发射图案 → 命中效果组 → 触发与修饰`

例如，“环形火球命中后爆炸并附加灼烧”由 Projectile 投递、Radial 图案、Projectile 弹体、Damage＋SpawnChildSkill 命中效果和 Burn 状态组成。环形、爆炸、灼烧彼此独立，可被其他技能复用，也能分别校验和测试。

  - 5.2 职责边界

| 模块 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| 技能定义 | 名称、图标、品质、等级组、战斗配置和表现集合引用 | 不保存运行时冷却和命中目标 |
| 施法配置 | 基础间隔、前摇、后摇、目标规则、施法距离 | 不定义弹体轨迹和伤害结果 |
| 投递器 | Melee、Projectile、TargetArea、Beam、Summon 的生成方式 | 不直接修改生命或属性 |
| 发射图案 | 数量、批次、角度、行列、间距、旋转 | 不读取角色表现节点 |
| 弹体定义 | 速度、寿命、半径、轨迹、穿透、弹射和销毁 | 不决定技能等级成长 |
| 效果组 | 按顺序执行伤害、治疗、状态、位移、召唤等效果 | 不加载视觉资源 |
| 状态定义 | 持续时间、叠层、刷新、周期和移除规则 | 不依赖 MonoBehaviour 生命周期 |
| 触发器 | 施法、命中、受击、击杀、周期等事件转发 | 不绕过触发深度和次数门禁 |
| 表现事件 | 飞行、命中、范围、Buff、召唤等事件载荷 | 不参与确定性数值结算 |

- 6 Luban 表结构方案

  - 6.1 保留并调整的表

| 表 | 调整方案 | 兼容策略 |
| --- | --- | --- |
| TbSkill | 保留技能身份、VisualSet 引用和 CombatProfile 引用；新增 effectGroup／levelGroup 等正式引用 | 当前 93 条技能中，大量仅为表现目录；已关联战斗机制的 6 行不强制一次性迁移 |
| TbSkillCombat | 保留基础间隔、攻击范围和前摇；新增 targetProfile、deliveryProfile 引用 | 现有 deliveryType 字段在迁移期继续有效，完成转换后再删除 |
| TbUpgradeOption | 增加 SkillModifier 类型或引用独立技能修饰表 | 现有属性、治疗和技能解锁语义不变 |
| TbVisualSet／TbAnimationClip | 继续负责表现资源 | 只新增明确的事件用途映射，不放战斗规则 |

  - 6.2 新增表与 Bean

| 配置 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TbSkillTarget | id、faction、selectMode、maxTargets、range、sortRule | 统一自身、最近、随机、最低生命、目标位置等选择规则 |
| TbSkillDelivery | id、type、patternId、projectileId、areaId、summonGroupId、beamId | 只做强类型引用分派；不同投递类型只能填写对应引用 |
| TbProjectile | id、moveType、speed、lifetime、radius、pierce、hitPolicy、chainProfileId | 定义单个弹体的运动和命中生命周期 |
| TbProjectilePattern | id、type、count、batchInterval、angle、columns、rowSpacing、columnSpacing、rotationSpeed | 覆盖 Single、Stream、Fan、MultiLane、Radial、Matrix、CrossRotating |
| TbChainProfile | id、maxBounces、searchRange、repeatTargetRule、damageDecay | 弹射逻辑独立复用 |
| TbAreaProfile | id、shape、radius／width／length、duration、tickInterval、maxHitsPerTarget | 同时覆盖瞬时范围与场景持续物 |
| TbBeamProfile | id、width、length、duration、tickInterval、piercePolicy | 直线持续技能，不伪装成超高速弹体 |
| TbSummonGroup | id、entries | entries 使用 `SummonEntry` 列表，包含单位引用、数量、阵型和生成间隔 |
| TbSkillEffectGroup | id、effectIds | 按表顺序形成稳定效果索引 |
| TbSkillEffect | id、type、targetProfileId、payload | payload 使用 Luban 变体 Bean，避免匿名参数列 |
| TbStatus | id、duration、stackRule、maxStacks、refreshRule、periodicEffectGroupId、removeTriggers | 定义 Buff 生命周期和周期效果 |
| TbSkillTrigger | id、event、conditionGroupId、chance、internalCooldown、maxPerCast、effectGroupId | 表达命中、受击、击杀、周期和状态事件 |
| TbSkillModifier | id、channel、operation、value、filter | 升级项只修改白名单通道，不按字符串反射字段 |

所有时间字段使用 `Milli` 后缀并以整数存储，比例使用 `Milli` 或 `Permille` 后缀，距离使用 `Pixels` 后缀。角度统一使用明确的千分度或整数度协议，最终单位在表结构确认时二选一，不允许同一字段族混用。

  - 6.3 效果变体

| 效果变体 | 最小字段 | 覆盖旧表能力 |
| --- | --- | --- |
| DamageEffect | coefficient、flatValue、damageType、canCrit | 直接伤害、技能伤害变化、承伤增加的结算入口 |
| HealEffect | coefficient、flatValue、sourceAttribute | 直接治疗、墙体治疗 |
| AttributeModifierEffect | attributeId、operation、value | 攻防速率、技能范围、目标数等显式属性修改 |
| DisplacementEffect | directionMode、distance、speed、collisionPolicy | 位移 |
| ControlEffect | controlType、duration | 致盲及后续控制类型 |
| ShieldEffect | shieldType、value、duration、consumePolicy | 次数盾、数值盾 |
| ApplyStatusEffect | statusId、stacks、durationOverride | 附加 Buff、持续时间变化 |
| SpawnChildSkillEffect | skillId、originMode、inheritanceProfileId | 分裂、爆炸、额外释放、命中触发技能 |
| SummonEffect | summonGroupId | 召唤技能和场景召唤 |
| VisualOverrideEffect | visualSetId、duration、restoreRule | 受控表现替换；只发事件，不改逻辑资源所有权 |

“弹体数量增加、穿透增加、伤害增加、技能范围增加、Buff 效果与持续时间增加”等旧 Buff，不实现为常驻效果类，而是由 `TbSkillModifier` 修改入局后的技能构建参数。这样可以避免一个 Buff 同时改配置对象和运行时对象的双重真相。

- 7 运行时架构

  - 7.1 入局编译

`CombatRunDefinition` 在进入关卡时解析所有正式引用并执行跨表校验。新的 `SkillRuntimeCompiler` 把 `TbSkill`、投递器、弹体、效果组、状态和修饰器转换为只读纯值目录，并完成容量预算。

编译结果只包含 blittable 值、固定索引和 Native 容器句柄。固定 Tick 不访问托管 `Tables`，不做字符串查找，不通过资源路径判断类型。

  - 7.2 固定 Tick 流程

`Cooldown → TargetQuery → CastRequest → Emitter → Projectile／Area／Beam／Summon → HitRequest → EffectRequest → DeterministicResolve → VisualEvent`

所有效果请求使用稳定排序键：Tick、施法序号、效果组内索引、目标生命周期、来源生命周期。命中枚举顺序、Chunk 顺序和空间哈希遍历顺序不得改变结算结果。

  - 7.3 组件与缓冲区

| 运行时数据 | 生命周期 | 所有权 |
| --- | --- | --- |
| SkillRuntimeDefinition | 单局只读 | CombatSession 创建并释放 |
| SkillInstanceState | 单局／单技能 | 冷却、等级、临时修饰结果 |
| ProjectileState | 池化槽 | CombatSession 预分配并复用 |
| AreaState／BeamState | 池化槽 | 持续时间和每目标命中账本 |
| StatusInstance | 单位附着 | 固定容量 DynamicBuffer 或项目等价容器 |
| TriggerRuntimeState | 单位／技能附着 | 内置冷却、次数和递归深度 |
| EffectRequest | 单 Tick | 生成、排序、结算后清空 |
| VisualEvent | 单 Tick | 表现层读取后清空 |

  - 7.4 异常与清场

- 配置引用悬空、类型与字段组合不合法、容量预算溢出时，关卡启动直接失败，不生成默认技能。

- 子技能触发必须配置最大深度、每次施法最大触发数和内部冷却；循环引用在静态校验阶段阻断。

- 投射物、区域、Beam、召唤物和状态全部由 CombatSession 所有；退出、重开、取消初始化或异常时统一释放。

- 表现资源仍由现有资源服务句柄管理；逻辑事件丢失消费者时不得阻塞结算或泄漏句柄。

- 8 兼容与迁移

  - 8.1 分阶段实施

| 阶段 | 内容 | 进入条件 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 基础抽象 | 为现有 Projectile、Melee、TargetArea 建立统一 Cast／Effect 请求，不新增玩法 | 本方案确认 | 现有战斗行为和确定性测试不变 |
| B 弹体图案 | 新增 Stream、Fan／MultiLane、Radial、Matrix、CrossRotating、Chain、Beam | A 通过 | 每种图案有表数据、纯逻辑测试和可视回归 |
| C 效果与状态 | 新增强类型 Effect、Status、Trigger、Modifier | B 通过 | 伤害、治疗、属性、位移、控制、护盾、子技能闭环 |
| D 召唤与场景物 | 新增 Summon、PersistentArea、SceneSpawner | C 通过 | 召唤生命周期、上限、清场和对象池验证通过 |

  - 8.2 旧数据迁移原则

- 旧 Excel 不进入当前项目的 Luban 输入目录，不直接复制 ID 或参数列。

- 先用能力映射确定目标组件，再由策划逐技能建立新表行。

- 每迁移一类，必须提供“旧表现意图 → 新组合 → 差异说明 → 验收用例”。

- 当前三个正式战斗技能先作为兼容基线，不因新架构改变攻击间隔、范围、速度、碰撞或表现。

- 9 校验与验收标准

  - 9.1 静态门禁

| 门禁 | 必须检查 |
| --- | --- |
| Schema | 枚举值唯一；变体字段完整；类型与引用组合合法 |
| 引用 | 所有技能、投递器、弹体、图案、效果、状态、召唤和表现引用可解析 |
| 单位 | 时间、比例、距离、角度字段后缀和取值范围一致 |
| 图关系 | 子技能和触发器无无限循环；触发深度与次数上限明确 |
| 容量 | 每局最大弹体、区域、Beam、状态、效果请求和召唤物可由配置上界计算 |
| 数据源 | Excel、生成 C#、bytes 指纹一致；代码中无重复业务默认值 |
| 资源 | 表现资源由 TbResource 正式登记，包归属与加载 API 一致 |

  - 9.2 自动化验收

- 每种投递器和发射图案至少一个纯逻辑测试，验证数量、方向、间隔和顺序。

- 固定随机种子和固定输入下，多次运行的伤害、状态、触发与死亡序列一致。

- 穿透、弹射、周期命中和同 Tick 多效果使用稳定全序，不受容器遍历顺序影响。

- 触发循环、容量溢出、非法字段组合、悬空引用和错误资源用途均明确失败。

- 取消、退出、重开和初始化中途失败后，Native 容器、池槽、World 和资源句柄全部释放。

- 当前 Projectile、Melee、TargetArea 回归全部通过，作为零行为漂移基线。

  - 9.3 Unity 与人工验收

Unity 空闲后再执行：

1. EditorSimulate 加载技能配置、弹体 Prefab、动画片段和命中特效。

2. 在正式战斗场景验证每类技能的发射数量、角度、轨迹、碰撞、命中频率和表现同步。

3. 验证暂停、升级选择、重开、胜负结算和退出时技能状态正确清理。

4. 由用户使用真实输入完成至少一局人工验收；只有明确反馈“测试通过”或“验收通过”才记录人工门禁通过。

- 10 风险与控制

| 风险 | 控制方案 |
| --- | --- |
| 把所有能力塞进一个技能类型枚举 | 类型只决定职责分派，玩法由组合配置形成 |
| 大量可空字段使数据不可读 | 使用独立表和 Luban 变体 Bean，按类型校验对应引用 |
| Buff 直接修改配置对象 | 入局生成 SkillInstanceState，修饰器只改运行时纯值快照 |
| 触发器互相递归导致爆量 | 静态环检测、深度上限、每施法上限、内部冷却四重门禁 |
| ECS 固定 Tick 中产生托管分配 | 入局编译、固定容量 Native 容器、事件池化 |
| 逻辑与表现尺寸脱节 | 保留 Prefab 导出到 Luban 的现有所有权协议，逻辑只消费生成值 |
| 一次性迁移破坏现有战斗 | 按 A～D 分期；每期锁定现有三类回归基线 |

- 11 决策建议

建议确认以下实施边界后进入数据表阶段：

1. 采用组合式架构，不采用旧表的 11 类大枚举加匿名参数槽。

2. 第一实施批只做 A 基础抽象和 B 弹体图案；Effect／Buff 与召唤放到后续独立批次。

3. 当前三类技能数据零行为漂移，任何字段迁移都必须由测试证明等价。

4. 新功能数值由策划在表结构确认后提供；当前文档不预填概率、伤害、距离或持续时间。

5. 方案确认后才创建或修改 Excel，并把源表、Luban 生成代码和 bytes 作为同一交付单元。